P A P E R S E E K

软件需求规格说明书

与系统概要设计（V1.0）

基于多特征表示与混合检索的科研文献智能语义检索系统

文档类型：课程设计前期研发文档
版本状态：V1.0 · 草案 / 待需求评审
项目形态：Python 本地应用 + Streamlit 可视化界面
计划周期：2026-10-19 至 2026-11-29（建议排期）
编制日期：2026年10月19日

说明：本文中的用户需求为开发阶段的需求假设，尚未经过真实客户访谈确认；性能阈值属于设计目标，必须通过实际测试验证。

# 文档控制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档代号 | PS-SRS-001 |
| 当前版本 | V1.0 |
| 变更状态 | 首次建立，尚未通过正式评审 |
| 编制依据 | 自然语言处理课程设计任务要求与项目规划V1.0 |
| 后续评审重点 | PDF导入范围、领域语料规模、验收机器性能、用户调研结果 |

## 术语与缩写

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| Corpus | 可供检索的文献集合 |
| Query | 用户输入的检索问题 |
| Qrels | 查询与文献的人工相关性标注 |
| Top-K | 按得分排序返回前K个文献 |
| RRF | 倒数排名融合，Reciprocal Rank Fusion |
| SBERT | Sentence-BERT / Sentence-Transformers 语义向量模型 |
| P0 / P1 / P2 | 必须完成 / 重要增强 / 后续拓展 |

# 1. 项目范围与目标

## 1.1 业务背景

高校师生在文献调研中会积累大量论文文件，常需要根据研究问题查找相关技术、原文段落及论文出处。仅依赖关键词匹配时，难以充分处理同义表达、不同术语或自然语言问题。本项目通过稀疏检索、概率排序和语义检索的对比与融合，建设可离线使用的科研文献检索原型。

## 1.2 项目目标

交付可运行的本地Web检索界面，支持查询、算法切换与结果查看。

实现TF-IDF、BM25、Sentence-BERT，并以RRF作为拓展实验。

使用SciFact/BEIR公开标注对检索准确性和效率进行可复现实验。

支持在本地文献库中导入文本可提取的PDF并定位相关片段及页码。

保留程序、配置、实验表格和测试记录，用于课程验收及答辩。

## 1.3 项目边界

| 范围内 | 不在V1.0范围内 |
| --- | --- |
| 公开基准语料检索与自动评价 | 联网爬取全部学术文献、期刊付费绕过 |
| 本地可复制文本的PDF解析与查找 | OCR批量识别复杂扫描件、公式语义还原 |
| 语义相似度与检索结果融合 | 在线LLM自动撰写论文或无依据回答 |
| 单用户桌面本地部署 | 多租户平台、账号权限体系、云同步服务 |

## 1.4 约束与假设

系统以Windows + Python 3.11为主要验证环境；个人电脑具备16GB内存时优先使用轻量语义模型。联网仅用于第一次下载公开数据和预训练权重；完成缓存后基础查询应尽量支持离线运行。SciFact指标针对文献级检索，PDF片段检索只在用户论文库内使用，二者不混成同一个评价口径。

# 2. 用户与客户需求分析

## 2.1 利益相关方

| 角色 | 关注点 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 高校学生 | 使用简单、能快速查论文 | 任务演示 + 可用性走查 |
| 科研人员 | 术语搜索、语义相关、片段可追溯 | 相关性案例和访谈 |
| 任课教师 | 算法实现与公平实验 | 源码检查、评价指标复现 |
| 开发维护者 | 索引易更新、模块可测试 | 单元测试和日志 |

## 2.2 需求假设：待访谈确认

R-USER-01：用户希望输入自然语言问题，而不仅是严格匹配标题关键词。

R-USER-02：用户希望结果包含论文名称、命中片段、页码与原始文件。

R-USER-03：用户希望无需修改代码便能导入PDF并搜索。

R-TEACH-01：教师需要真实、可复现的多模型实验对照，而非演示截图。

R-DEV-01：开发者需要能够重建索引、查看状态并导出实验数据。

## 2.3 典型用户故事

| 编号 | 用户故事 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 作为学生，我希望输入“如何提高时频分辨率”，以便找到相关研究。 | 输入问题后可返回文献级Top-K结果。 |
| US-02 | 作为研究人员，我希望查看命中段落与PDF页码，以便核实来源。 | 本地PDF索引包含文件与页码定位。 |
| US-03 | 作为教师，我希望切换检索器，以便比较不同算法。 | 同一查询可比较至少三种独立结果。 |
| US-04 | 作为教师，我希望导出测试结果，以便核对实验报告。 | 可导出真实评价CSV及生成图表。 |
| US-05 | 作为维护者，我希望索引持久化，以便重启无需重复编码。 | 重启后可加载与语料版本匹配的索引。 |

# 3. 功能需求规格

编号FR用于追踪开发和验收。优先级P0对应课程设计必须完成的最小可用版本，P1为增强功能，P2为可延期拓展。验收语句按可操作、可观测原则编写。

| 编号 | 优先级 | 功能名称 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | P0 | SciFact数据读取 | 成功读取corpus、queries和test qrels；文档与查询ID无空值、无重复。 |
| FR-02 | P0 | 文本规范化 | 空内容有错误提示；TF-IDF与BM25采用一致的语言预处理策略。 |
| FR-03 | P0 | TF-IDF检索 | 对指定查询返回得分排序的文档ID与Top-K结果。 |
| FR-04 | P0 | BM25检索 | 对相同语料与查询返回排序结果，并允许记录k1、b参数。 |
| FR-05 | P0 | SBERT语义检索 | 模型能对查询与文献编码并按余弦相似度排序。 |
| FR-06 | P0 | 统一检索接口 | 三种检索算法输入、输出字段统一；结果文档ID可回溯。 |
| FR-07 | P0 | 自然语言查询 | 非空查询能返回不超过Top-K的可查看结果。 |
| FR-08 | P0 | 算法切换 | 界面能选择TF-IDF、BM25、SBERT并真正调用对应实现。 |
| FR-09 | P0 | 公开基准评价 | 计算Recall@10、MRR@10、NDCG@10；指标与标准实现一致。 |
| FR-10 | P0 | 结果导出与展示 | 结果保存到CSV/JSON，生成至少三类真实评价图。 |
| FR-11 | P0 | 本地Web界面 | 支持输入、搜索、排序结果展示、错误提示和算法选择。 |
| FR-12 | P1 | PDF导入与解析 | 可解析文本型PDF并保留原始文件、文献ID、页码。 |
| FR-13 | P1 | 分块检索 | PDF片段可定位到文献ID、块ID、页码并聚合至文献。 |
| FR-14 | P1 | RRF混合排序 | 融合BM25与SBERT排名；与基础检索器采用同一评价协议。 |
| FR-15 | P1 | 索引缓存与重建 | 支持索引持久化、版本校验与语料更新后的重建。 |
| FR-16 | P1 | 检索解释信息 | 展示检索方式、命中文本与排序得分；分数不冒充概率。 |
| FR-17 | P2 | 跨语言检索 | 中文查询检索英文论文，采用独立数据集或人工标注评价。 |
| FR-18 | P2 | 大规模向量索引 | 语料扩大时接入近似最近邻组件，并比较速度与效果。 |

## 3.1 核心用例 UC-01：执行文献检索

参与者：学生 / 科研人员。前置条件：检索语料已加载、索引就绪。触发：用户提交检索请求。

主流程：输入查询 → 选择算法与Top-K → 校验输入 → 调用检索引擎 → 返回排序结果 → 显示标题、得分与片段。

异常流程：空查询给出提示；模型不可用时展示错误及解决建议；缺失索引时提示先建立索引。

后置条件：输出包含query、algorithm、document_id、rank、score；不修改原始语料。

## 3.2 核心用例 UC-02：导入本地PDF

参与者：开发维护者。前置条件：本地论文库目录可写。主流程：选择PDF → 读取文件 → 文本抽取 → 建立块级元数据 → 去重与建索引 → 在文献列表中显示。异常时保留错误日志，不导入空文档。

## 3.3 核心用例 UC-03：运行基准评价

参与者：教师 / 开发维护者。前置条件：标准数据和qrels准备完成。主流程：指定检索器和参数 → 对测试查询执行搜索 → 与相关性标注比较 → 计算指标 → 记录配置、运行耗时及结果。测试集不得用于反复调优参数。

# 4. 非功能需求规格

| 编号 | 质量属性 | 要求 / 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 响应时间 | 目标：缓存后的SciFact单查询P95≤3秒；需在报告中注明CPU/GPU、测试次数与冷热启动条件。 |
| NFR-02 | 结果正确性 | 所有返回文档ID均存在于当前语料库；排序按对应方法得分降序。 |
| NFR-03 | 可复现性 | 固定数据版本、检索模型、预处理、参数与随机种子；保留环境依赖文件。 |
| NFR-04 | 健壮性 | 对空输入、损坏PDF、无权限目录、模型加载失败提供可理解的提示。 |
| NFR-05 | 数据隐私 | 本地上传的论文仅存本地；不自动发送论文全文到外部大模型接口。 |
| NFR-06 | 可维护性 | 数据处理、检索器、评价器与页面逻辑模块分离，关键功能有单元测试。 |
| NFR-07 | 可用性 | 用户通过网页可完成查询与算法切换，不依赖编辑Python脚本。 |
| NFR-08 | 存储一致性 | 索引关联语料版本与模型标识；数据变化时阻止误用旧索引。 |
| NFR-09 | 资源约束 | 优先支持16GB内存的单机环境，语义模型首次运行允许预加载与缓存。 |

# 5. 系统概要架构设计

## 5.1 模块化分层结构

图1  PaperSeek 系统逻辑架构（设计草案）

系统采用界面层、服务层、检索算法层与数据索引层分离的结构。检索服务负责统一调度；标准评价引擎独立运行，不从界面人工整理结果。SciFact实验使用文献级索引；PDF应用使用片段索引和文献聚合。

## 5.2 数据流与索引生命周期

| 阶段 | 输入 | 处理 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始导入 | SciFact JSONL / PDF | 解析、清洗、校验ID、元数据保存 | 结构化语料 |
| 索引构建 | 结构化语料 | TF-IDF拟合、BM25统计、SBERT离线编码 | 稀疏/稠密索引 |
| 检索请求 | 查询文本、算法、Top-K | 查询编码、相似度/相关性打分、排序 | 统一SearchResult |
| 基准评价 | 标准查询与qrels | 检索排序、指标计算、耗时统计 | CSV、图表、日志 |
| 文献更新 | 新增或移除的PDF | 校验文件变化、重建或增量更新 | 新版本索引 |

## 5.3 数据结构草案

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Document | doc_id, title, text, source, path | 文献级索引单位；SciFact按原始ID对齐。 |
| Chunk | chunk_id, doc_id, page, text | PDF片段级单位；保留原文定位。 |
| Query | query_id, text, language | 标准实验查询或用户临时查询。 |
| RelevanceJudgment | query_id, doc_id, relevance | 仅标注数据有此项；不得从检索分数推断。 |
| SearchResult | doc_id, rank, score, snippet, source | 统一搜索输出；可补充块ID与页码。 |
| IndexManifest | corpus_hash, model_id, parameters, created_at | 用于版本检查与实验复现。 |

## 5.4 检索器接口草案

统一接口：build_index(documents, config) → index_meta；search(query, top_k) → list[SearchResult]。评价接口：evaluate(runs, qrels, cutoffs) → metrics。UI不直接处理向量或相关性标注；业务服务保证不同检索器的接口一致。

# 6. 算法设计与评价协议

## 6.1 算法对照方案

| 组别 | 方法 | 输入与排序约定 |
| --- | --- | --- |
| A | TF-IDF | 文献title+text，统一词项清洗与向量化，余弦相似度排序。 |
| B | BM25 | 使用与A兼容的分词规则，记录k1与b，按BM25评分排序。 |
| C | Sentence-BERT | 采用确定的预训练模型，查询与文献编码为向量，按相似度排序。 |
| D | BM25+SBERT+RRF | 融合B与C文献ID的排名，记录RRF常数k与候选截断深度。 |

## 6.2 公开基准评价口径

固定 SciFact 语料库与test qrels，在文献级别运行A/B/C/D四组方法。

使用 train 标注进行有限的配置选择（如确有需要），test仅用于最终结果；每次实验保存全部参数。

指标报告 NDCG@10、Recall@10、MRR@10，辅以 Precision@5、Recall@5、检索延迟与索引时间。

为保证可比性，所有算法使用相同查询集合和候选文献范围，不将chunk_id当作doc_id计算。

从结果表中选择成功案例和失败案例，并分析术语一致性、同义改写和模型局限。

## 6.3 本地领域文献评价口径

以时频分析论文库为演示语料，前期拟收集30—50份合法可使用的论文，并准备不少于30条查询作为阶段性目标。人工标注0/1/2三级相关性；如只有一名标注者，应披露主观性局限。领域评价与SciFact评价分开报表；跨语言效果仅在确实收集到标注数据后报告。

## 6.4 计时标准

区分索引构建时间、模型首次加载时间和缓存后的查询时间。优先报告热启动下每个查询从服务层接收到返回排序结果的耗时，统计均值、P95及样本数量；各算法的文本缓存策略应保持一致或明确披露。

# 7. 用户界面设计

| 页面 | 界面组件 | 主要交互 |
| --- | --- | --- |
| P-01 智能检索 | 查询文本框、检索器选择、Top-K、结果列表 | 查询→排序→展开片段/来源 |
| P-02 论文库管理 | PDF上传、文献目录、索引状态、重建按钮 | 上传→解析→校验→建立索引 |
| P-03 算法对比 | 同题多算法结果、排名差异表 | 运行→并排对照→查看排名变化 |
| P-04 实验分析 | 指标表格、曲线图、导出入口 | 选择实验→查看图表→下载CSV |

## 7.1 查询页面最小可用原型

页面顶部展示“PaperSeek 科研文献智能检索”；正文从上到下依次排列检索范围切换（SciFact/本地论文库）、问题输入、算法选择、Top-K设置、检索按钮、状态提示和结果列表。每个结果至少显示论文标题、排序名次、算法分数、摘要片段；PDF结果额外显示页码与文件路径。

## 7.2 交互限制

检索前应校验索引是否就绪；不允许把不可解释的相似度称为“正确概率”；RRF分数只表示相对排序值。查询出错时页面显示可理解的原因，不静默返回空列表。

# 8. 测试用例与验收规则

| 用例 | 关联需求 | 操作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | 读入SciFact语料 | 文献/查询/qrels分别可读取；ID检查通过。 |
| TC-02 | FR-02 | 处理空文档 | 无有效文本时返回可识别错误。 |
| TC-03 | FR-03/04/05 | 三种检索器搜索同题 | 均返回合法文档ID及正确的Top-K数量。 |
| TC-04 | FR-06/08 | 切换算法 | 实际检索实现与页面选项一致。 |
| TC-05 | FR-07 | 空查询与异常参数 | 页面拒绝请求并展示明确提示。 |
| TC-06 | FR-09 | 人工小样本验证指标 | Recall/MRR/NDCG与手算或标准实现吻合。 |
| TC-07 | FR-09/10 | 标准数据批量评价 | CSV记录算法、参数、指标与运行环境。 |
| TC-08 | FR-11 | 浏览器端执行检索 | 返回真实算法数据，不采用硬编码模拟结果。 |
| TC-09 | FR-12/13 | 导入双页文本型PDF | 结果能回溯文件、对应块和页码。 |
| TC-10 | FR-12 | 导入扫描/损坏PDF | 失败提示且不会生成空索引。 |
| TC-11 | FR-14 | 融合排序检验 | RRF排名计算符合公式，重复文献正确合并。 |
| TC-12 | FR-15 | 修改PDF后重建索引 | 旧索引不被当作新语料的有效索引。 |

## 8.1 版本验收门槛

V1.0最小验收：所有P0需求通过对应测试，三类检索算法均能在SciFact上运行，评价指标可信，Streamlit页面可以完成真实查询。P1增强验收：PDF导入、片段定位、RRF和索引缓存均通过相关测试。课程最终可根据排期保留尚未完成的P2功能，但必须在报告中明确说明。

# 9. 开发任务与进度安排

| 阶段 | 日期 | 工作内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 需求与设计 | 10/19—10/25 | SRS评审、数据结构、接口设计、页面草图 | 需求编号冻结，形成设计基线。 |
| W2 传统检索 | 10/26—11/01 | 数据加载、预处理、TF-IDF、BM25 | 至少两类检索器可查询。 |
| W3 语义与评价 | 11/02—11/08 | SBERT、统一接口、公开基准测评 | 三算法生成可信指标表。 |
| W4 PDF与混合 | 11/09—11/15 | 解析、分块、索引缓存、RRF | 本地论文检索链路贯通。 |
| W5 界面集成 | 11/16—11/22 | Streamlit页面、算法比较、图表展示 | 按用例完成基本交互。 |
| W6 验收交付 | 11/23—11/29 | 测试、修复、截图、报告、README | 所有P0验收，整理提交物。 |

## 9.1 本周可执行任务（W1）

10/19：评审本说明书，确认P0/P1边界和系统名称。

10/20：确定 Document、Chunk、SearchResult 数据字段和ID策略。

10/21：确认TF-IDF/BM25/SBERT统一接口与索引保存位置。

10/22：画定查询、PDF导入、算法评价三条数据流程；制作页面低保真原型。

10/23—10/25：下载SciFact、检查文件格式，准备首批测试用例与环境说明。

## 9.2 研发阶段质量门

每个阶段均需要交付“代码/设计资料 + 可执行验证 + 运行记录”。若第3周末三算法未形成统一评价结果，优先削减P1范围，避免把工期耗在UI美化上。

# 10. 风险、决策与待确认事项

| 风险 | 控制办法 |
| --- | --- |
| 预训练模型下载或显存问题 | 优先采用轻量模型，首次安装后缓存模型，必要时CPU模式运行。 |
| PDF双栏、公式及扫描件解析失真 | 保留原页码、记录提取失败；扫描PDF暂不承诺OCR。 |
| 语义向量无法有效处理长PDF | 采用分块编码，保存块→文献映射；控制模型输入长度。 |
| 公开基准与领域检索结果不一致 | 分别报告两个数据集的结果，不制造总体“准确率”。 |
| 领域相关性标注偏差 | 保留标注规则与示例，后续邀请第二标注者复核。 |
| 数据/索引版本漂移 | 索引保存哈希、模型信息和参数，新增PDF后校验。 |
| 项目时间不足 | 优先完成P0，再实施PDF、RRF和跨语言增强。 |

## 10.1 待评审的产品决策

Q1：课程实际截止日期是否早于本6周建议排期？

Q2：PDF文献库的初期交付是否按30—50份组织？

Q3：是否将PDF导入升级为P0（老师是否要求现场上传自己的论文）？

Q4：跨语言检索是否作为答辩演示而非量化必做项？

## 10.2 需求变更规则

任何新增功能应填写变更编号、需求原因、优先级变化、预计工时与受影响模块。新增P2功能不得阻塞核心评价实验。修改后的SRS版本号随评审结果递增，例如V1.1。

# 11. 需求追踪矩阵（摘要）

| 需求组 | 相关模块 | 测试/证据 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01~02 | 数据读取、预处理 | TC-01、TC-02 | MVP |
| FR-03~06 | 三类检索器、检索服务 | TC-03、TC-04 | MVP |
| FR-07~11 | Web界面、评价器 | TC-05~08 | MVP |
| FR-12~13 | PDF解析、Chunk索引 | TC-09、TC-10 | 增强 |
| FR-14~16 | RRF、索引管理、解释信息 | TC-11、TC-12 | 增强 |
| FR-17~18 | 多语言模型、向量索引 | 拓展阶段新增测试 | 拓展 |

## 参考资料

BEIR 官方项目及使用说明：https://github.com/beir-cellar/beir

BEIR 数据集列表（SciFact）：https://github.com/beir-cellar/beir/wiki/Datasets-available

Sentence Transformers 语义检索文档：https://sbert.net/examples/sentence_transformer/applications/semantic-search/README.html

PyMuPDF 文档：https://pymupdf.readthedocs.io/

Streamlit 文档：https://docs.streamlit.io/